# DAZN Bet AI Decision Platform

# Report delle implementazioni

20 luglio 2026

Versione piattaforma: commit 48dcefd

Destinatario: Management DAZN Bet

# 1. Obiettivo del progetto

La piattaforma trasforma i dati reali Exalogic in indicatori affidabili, alert spiegabili, azioni prioritarie e futura risposta alla domanda "Cosa devo fare adesso?".

# 2. Situazione iniziale

La piattaforma disponeva di dati reali (giugno 2026), dashboard e analytics funzionanti. Gli alert erano generati da logiche separate. 106 righe storiche sospette presenti. Alert giocatori disattivati finche i dati non saranno certificati.

# 3. Implementazioni realizzate

Quality gate: rifiuto date invalide, NaN, duplicati, valori economici negativi

Baseline mobile: solo giorni precedenti, finestra 14 giorni, minimo 7

Feature: payout %, delta %, z-score, confidence

Alert Rake negativo: fatto diretto, severita alta

Alert Calo Rake: solo su diminuzioni, due livelli (warning/critico)

Alert Payout anomalo: soglia assoluta + statistica

ID deterministici, coda decisionale deduplicata

Integrazione Dashboard: alert e briefing dallo stesso motore

# 4. Flusso dei dati

File Excel Exalogic -> Supabase -> Dati giornalieri rete

-> Controllo qualita -> Preprocessing (baseline, delta, z-score)

-> Segnali decisionali -> Coda prioritaria

-> Alert Dashboard + Briefing

-> Futuro bottone "Cosa devo fare adesso?"

# 5. Benefici aziendali

Riduzione alert errati: ogni alert ha provenienza certa

Tracciabilita: risalire al dato originale per ogni alert

Dati reali: nessun dato inventato

Fatti vs statistica: distinzione chiara

Priorita: alert ordinati per importanza

Base pronta per il bottone operativo

# 6. Controlli e test

| Verifica | Risultato |
| --- | --- |
| Typecheck (TypeScript) | Superato |
| Test automatici (eseguiti localmente) | 86/86 superati |
| Build di produzione | Superata |
| Lint | 85 problemi preesistenti, 0 nuovi |
| CI GitHub | Non configurata |
| Commit GitHub | 48dcefd |

# 7. Cosa non ancora implementato

Bottone "Cosa devo fare adesso?" — Pianificato

Visualizzazione coda decisionale — Pianificato

Alert giocatori — Disattivato

Collegamento Impostazioni — Pianificato

Pulizia 106 righe — In attesa certificazione

Health Score, Fido, Agenti — Non implementati

Soglie commerciali — Da validare

# 8. Prossimi passi consigliati

1. Certificazione dati giocatore

2. Visualizzazione coda decisionale

3. Bottone operativo

4. Drill-down alert (rete -> PVR -> giocatori)

5. Configurazione soglie via Impostazioni

6. Monitoraggio e validazione commerciale

# 9. Registro tecnico

| Commit | Data | Descrizione | File | Test | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a01d88 | 20/07 | Fondazione preprocessing | preprocessing.ts | 31 | OK |
| 0dbd3c6 | 20/07 | Correzione semantica | preprocessing.ts | 73 | OK |
| 1dc3a39 | 20/07 | Integrazione data layer | data.ts, Dashboard | 80 | OK |
| 48dcefd | 20/07 | Audit integrazione | data.ts, test, docs | 86 | OK |

# 10. Conclusione per il management

Abbiamo costruito la base affidabile del motore decisionale. Tutti gli alert in Dashboard provengono da un unico motore che usa solo dati reali, spiega ogni segnalazione e ordina per priorita. La piattaforma non e ancora completa: servono la certificazione dei dati giocatore, la visualizzazione della coda e il bottone operativo.

Il lavoro del 20 luglio 2026 costituisce la fondazione tecnica per questi ultimi tasselli.

Documento generato dai commit GitHub — 20 luglio 2026